Zamawiający:

Gmina Zelów									tel.: (0-44) 634 10 00

reprezentowana przez								fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego				       ZPI.271.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

„Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017 ”

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Zelowa

Urszula Świerczyńska

Zelów, 14.02.2017 r.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą - przepisy Kodeksu Cywilnego.

______________________________________________________________________________________

- Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

_______________________________________________________________________________

- Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony.

______________________________________________________________________________________

- Opis przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiot  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego jest “Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017”, polegająca na wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych/żwirowych. Jest to zamówienie mieszane obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania.

Napawy dróg odbywać się będą na drogach następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów,  Grębociny,  Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki,  Łobudzice, Kol. Łobudzice,  Mauryców,  Ostoja, Pawłowa,  Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki,   Wola Pszczółecka,  Pukawica, Sobki,  Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki,  Zabłoty, Zalesie, Zelówek, Zelów.

Wykonanie napraw dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych,  gruntowych/żwirowych, na terenie gminy Zelów w zależności od potrzeb obejmuje następujące zadania:

a)  naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę kruszywem dolomitowym w ilości około 4000 ton o frakcji 0-31,5 mm, 1000 ton o frakcji 0-63 mm, poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

b) profilowaniu dróg gruntowych samojezdną równiarką drogową wraz z uwałowaniem przy użyciu walca drogowego min. 6 t, wskazanych przez Zamawiającego, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny o  długości nie przekraczającej 40 000 mb.;

c) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę gruzem betonowym o frakcji 0-63 mm  w ilości nieprzekraczającej 500 ton na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni, profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

d) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę destruktem asfaltowym w ilości nieprzekraczającej 200 ton, na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

2.Zasady ogólne prowadzenia robót:

a/Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca  zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,

b/ Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10-00 wew. 29  (w przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zelowie) o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowanego kamienia drogowego, lub długości wyrównanego odcinka drogi

c/ Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się przy obecności przedstawiciela Gminy Zelów (sołtysa danej miejscowości lub pracownika), po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ oraz deklarację zgodności lub certyfikat  jakości,

d/Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.

e/ Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego,

f/ Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym,

g/ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami,

h/Zamawiający zastrzega, że dojazd wykonany do miejsca wykonania usługi jak również powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej wycenie oraz nie będzie liczony jako czas pracy zamówienia

i/ W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.

j/ Zamawiający zastrzega minimalną ilość jednorazowej dostawy kruszywa zgodnie z potrzebami w ilości 5- 10 ton.

k/ Naprawa dróg będzie realizowana sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy tj. do 31.12.2017 r.

l/ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, spełnienie wymagań cech gatunkowych zgodnych z zamówieniem.

m/ Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wykonane usługi oraz wbudowane materiały. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.

n/ Wykonawca zobowiązany  jest wykonać dokumentację fotograficzną przed I po przeprowadzonych naprawach.

Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

a/ prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,

b/ wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

c/ zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,

d/ w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

e/ nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;

f/ przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;

g/dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;

h/ utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

II. Dane techniczne wykonania zamówienia

1.	Materiały.

Do naprawy nawierzchni tłuczniowych, gruntowych/żwirowych, wzmocnienia poboczy należy stosować:

- kruszywo dolomitowe – mieszanka optymalna 0-31,5mm lub 0-63mm, kruszywo musi być zgodne z normą PN-EN 13242.

- gruz betonowy  o frakcji 0-63 mm, który nie może być zanieczyszczony w postaci drutów, gwoździ i innych elementów, mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach,

- destrukt asfaltowy – wolny od zanieczyszczeń, dużych frakcji kamieni, brył, czy innych, mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanych materiałów drogowych. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron.

2. Sprzęt.

Rodzaj sprzętu.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie:

- walec drogowy min. 6 ton,

- sprzęt transportowy,

- równiarka samobieżna o mocy min. 74 kW,

- koparka-ładowarka.

3.	Transport.

Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia 
i zmieszania różnych frakcji. Koszty transportu materiałów do miejsc ich wbudowania leżą po stronie Wykonawcy.

4.	Wykonanie robót.

4.1 Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych, gruntowych/żwirowych w zależności od zastosowanego materiału drogowego tj. kruszywa dolomitowego, lub gruzu betonowego czy też destruktu, obejmuje następujące czynności:

- mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi, tak aby zlikwidować nierówności nawierzchni, 
- rozściełanie kruszywa w sposób mechaniczny równiarką. Grubość warstwy rozściełanego kruszywa nie jest ustalona. Obowiązywać będzie zasada rozściełania wg minimalnej grubości zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych,

- zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych nawierzchni walcem gładkim statycznym lub wibracyjnym.

4.2.  Profilowanie i wałowanie nawierzchni jezdni:

Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia powierzchni drogi. Profilowanie powinno zapewnić pochylenie poprzeczne umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków w terenie.

W czasie równania równiarka powinna:

- wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów lub będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia jezdni,

- uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić za pomocą walca drogowego statycznego o masie min. 6 ton lub wibracyjnego. Zagęszczenie obejmuje co najmniej dwukrotny przejazd walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Przewidywana powierzchnia dróg do równania wynosi 40000 mb o średniej szerokości 3,5-4,0 m. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym tj. zawory wodociągowe, pokrywy studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

4.3. Oznakowanie robót.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.

5. Kontrola jakości  robót.

Przed rozpoczęciem robót należy:

-określić zakres uszkodzeń,

-uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego sposób i zakres realizacji zadania.

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować:

-przygotowanie naprawianych powierzchni ,

-równość naprawianych fragmentów dróg

-pochylenie poprzeczne (spadek) po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni lub wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw.

Każda jednostkowa dostawa kruszywa (samochód z kruszywem) powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości, należy kruszywo takie  umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych. Zamawiający może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę lub wykonać je we własnym zakresie. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie WZ.

6. Odbiór robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej.

W przypadku nienależytego wykonania prac, wykryciu wad komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych.

7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

a)   osoby pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac

b)   osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych
                      do realizacji zamówienia

c) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w     zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

- na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są wskazane wyżej osoby,  na  podstawie  umowy  o  pracę,   zgodnie  z   art. 22 § 1  ustawy z  dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy

b)  sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, 
a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.

- Warunki rozliczenia zamówienia:

Zamawiający ustala odroczony, 30 dniowy termin płatności licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV:

Główny: Kod CPV: 44 11 31 40-8 - Kamień drogowy,   14210000-6 - żwir, piasek, kamień kruszony

Dodatkowe:  45 23 31 42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

- Zamówienia częściowe i uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12. 2017r.

- Warunki udziału w postępowaniu – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące :

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia,

- zdolności technicznych i zawodowych Ocena spełniania postawionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia;

13 .1. Warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych

1.) Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
( 2012- 2016 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową dróg, remontem, naprawą dróg, przebudową dróg, utrzymaniem dróg, konserwacją dróg , o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł netto, w tym jedną realizowaną w ramach pojedynczej umowy o wartości netto 300.000,00 zł, natomiast druga robota o wartości netto 300.000,00 zł może być sumą kilku wykonanych prac np. zleceń. Na dowód tego Wykonawcy załączą wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych o których mowa powyżej, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca ich wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, według załącznika nr 5 do SIWZ, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2.) Wykonawca powinien dysponować następującym potencjałem technicznym:

a)  walec statyczny – min. 6 ton

b)  równiarka samobieżna o mocy min. 74 kW

c) koparko – ładowarka

d) środki transportu samowyładowcze

Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu winien wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Niespełnienie powyższego warunku skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W przypadku składania ofert przez wykonawców w oparciu o art. 23 ustawy Pzp warunek dotyczący art. 24 ust 1 pkt 12-23 musi być spełniony oddzielnie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 1-3 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

_________________________________________________________________________________

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy Pzp.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

Wykonawca winien złożyć:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych , przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b pkt 1-3 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców może być złożone przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2a do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań (jeśli dotyczy);

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Wykonawca  składa  oświadczenie o braku  przynależności  do grupy  kapitałowej lub  oświadczenie o przynależności do grupy  kapitałowej    z załączeniem listy podmiotów należących do tej grupy – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy).

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych określonych w punkcie 13.1. ppkt 1.) z podaniem ich   wartości  oraz  daty  i miejsca ich wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca może w celu potwierdzenia	spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp).

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie - w tym celu dokumenty ma/mają obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie danego warunku.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ - składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1126)

Uwaga:

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

______________________________________________________________________________

- Oferty wspólne ( konsorcjum/spółka cywilna ).

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
   załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
    Pełnomocnictwo winno:

a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie

b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania

c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
              ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie
     zamówienia.

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
     ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
     uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
     działalności gospodarczej.

4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
     Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję
     itp.

5) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający
     ofertę wspólną.

6) Przed podpisaniem	umowy	(w przypadku wyboru  oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) 
   Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
     konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

______________________________________________________________________________________

- Wadium

16.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

16.2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

16.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

16.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

PKO BP S.A.

24 1020 3916 0000 0202 0259 8530

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (jako oddzielny od oferty dokument) w kasie Urzędu Miejskiego w Zelowie – I piętro, pok. nr 109, w siedzibie Zamawiającego.

16.5. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za  skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

______________________________________________________________________________________

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną w 1 egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony(kartki) oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 2a do SIWZ,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
               stron wchodzących w skład oferty.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

_____________________________________________________________________________

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami będzie się odbywać za pośrednictwem:

- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 8030)

- osobiście

- faksem 44/ 634 13 41

- drogą elektroniczną (e-mail, adres: umzelow@zelow.pl )

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt 2 SIWZ.

Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby uprawnione do informacji:

Anna Kurek tel. 44 635-15-30 - w zakresie przedmiotu zamówienia, Kamila Golanowska, Jacek Karaś, Grzegorz Urbaniak tel. 44 635-15-46, 635-15-48 - w zakresie procedury.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Burmistrz Zelowa.

Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 19 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

______________________________________________________________________________________

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 
w Sekretariacie Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 03.03.2017 r. | godz. 10:00 |
| --- | --- | --- |

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy adres, telefon GMINA ZELÓW 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23 „Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017” ZPI.271.1.2017 nie otwierać przed 03.03.2017 r. godz. 12:00

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów w sali nr 201.

| w dniu | 03.03.2017 r. | godz. 12:00 |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

_____________________________________________________________________________________

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (złotych polskich).

- Cena za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględniającym wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy obliczyć uwzględniając między innymi:

  - zakres robót będących przedmiotem zamówienia określony w SIWZ, udzielonych odpowiedziach na ewentualne zapytania.

  - ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk.

  - zaleca się, przed przystąpieniem do kalkulacji ceny ofertowej, dokonanie wizji lokalnej terenu obejmującego zadanie.

- Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć obowiązujące ustawowo stawki VAT.

- W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze zmiany umowy.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, jako ogólna cena ofertowa.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w SIWZ.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wyliczenia podatku VAT i ceny oferty Wykonawcy podają w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem wymogów prawa.

- Ogólna cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty robót nie ujętych w niniejszym SIWZ, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie potencjalne zmiany cen w okresie realizacji robót, wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy obliczyć w oparciu o zakres robót wskazany w Formularzu Ofertowym.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Ogólna cena za wykonanie  zamówienia jest ceną ryczałtową.

- Celem porównania ofert Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową według wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ. W formularzu należy wskazać cenę za wykonanie poszczególnych składowych zamówienia oraz ogólną cenę ofertową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

______________________________________________________________________________________

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Max. liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Czas reakcji | 40% | 40 | Wykonawca, w zależności od czasu reakcji otrzyma następującą ilość punktów: do 24 godzin - 40 pkt od 24 do 36 godzin - 30 pkt powyżej 36 godzin - 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

1)  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
         wzoru:

L= C+RA

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”

RA – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji”

- Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w SIWZ, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert).

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym  w  ustawie  Pzp,  oraz  w  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w oparciu  o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w złożonej ofercie czas reakcji  w jakim przystąpi do wykonania robót od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia.

Zamawiający ogranicza czas reakcji do trzech możliwości:

a) w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o konieczności wykonania robót. W takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonywania robót w czasie do 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

b) w ciągu 24 do 36 godzin od momentu otrzymania telefonicznego zawiadomienia od Zamawiającego o konieczności wykonania usługi.

c) po upływie 36 godzin

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1  i ust. 2. Ustawy o cenach z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 915). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________

- Tryb oceny ofert.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

______________________________________________________________________________

- Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 15 SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

______________________________________________________________________________________

- Zmiany istotnych postanowień umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:

___ W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy :

- Nastąpią zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a w szczególności zmian przepisów podatkowych.

- Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od woli stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec.

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

___________________________________________________________________________________

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

_______________________________________________________________________________

- Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Załączniku nr 2a – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania zadań określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje zamówienie w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

_______________________________________________________________________________

- Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 2a | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
|  | Załącznik nr 3 | - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej |
|  | Załącznik nr 4 | - Wzór umowy |
|  | Załącznik nr 5 | - Wykaz robót |

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

##### FORMULARZ OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA:

NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

2. WYKONAWCA:  Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

2.1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

2.2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem (zapoznaliśmy)się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

- kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm

cena brutto za 1 tonę: …………………….. zł x 4000 ton = …………………………………….. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł brutto)

- kruszywo dolomitowe o frakcji  0-63 mm

cena brutto za 1 tonę: ……………………. zł x 1000 ton = ……………………………………..zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto)

c)  równanie dróg wraz z uwałowaniem

cena brutto za 1 mb: …………………… zł x 40 000 mb  = ……………………………………… zł brutto

(słownie: ………………………….……………………………………………………………………………………………..zł brutto)

d)  gruz betonowy o frakcji  0-63 mm

cena brutto za 1 tonę: …………………… zł x 500 ton = …………………………………………………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł brutto)

e) destrukt asfaltowy

cena brutto za 1 tonę: ……………………. zł x 200 ton  = …………………………………………………. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….. zł brutto)

Ogólna cena ofertowa  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Cena brutto: …………………………………………. zł

(słownie brutto: …………………………………….…………………………….……………………………………………...zł)

4) Kryterium - czas reakcji:

Oferujemy czas reakcji wynoszący: ………………………….. h.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT  i została wyliczona w oparciu o opis podany 
w SIWZ

- oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia –  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wszystkie zapisy SIWZ,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy)  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wybór oferty będzie/nie będzie * prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazując ich wartość bez kwoty podatku ................................................................................... (wypełnia Wykonawca)

- składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ] *

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- Oświadczam, że jestem (podkreślić odpowiednio, jeżeli dotyczy):

- małym lub średnim przedsiębiorcą (definicja małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)

- wykonawcą z innych państw Unii Europejskiej

- wykonawcą z państw niebędących członkami Unii Europejskiej

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią/nie stanowią* tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |

- Podpis(y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

#### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów  reprezentowana przez

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2017

prowadzonego przez Gminę Zelów reprezentowaną przez p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa Adres Urzędu Miejskiego: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  ………………………………………………- polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….…………………………………..., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

#### Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów  reprezentowana przez

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23,397-425 Zelów

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2017

prowadzonego przez Gminę Zelów reprezentowaną przez p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa. Adres Urzędu Miejskiego: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podwykonawcy/om zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

Załącznik nr 3 -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2017

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej grupy kapitałowej

(art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP )

Oświadczam,  że należę / nie należę do grupy kapitałowej, *  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

W związku z tym, że należę do grupy  kapitałowej,  składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitalowej.

- .......................................................................

- ........................................................................

- ........................................................................

* niewłaściwe skreślić

PODPIS(Y)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

Umowa FN…………..

zawarta w dniu .........................2017 r.

pomiędzy: Gminą Zelów

reprezentowaną przez:

Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Stróż,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 -j.t. z późn. zm.)  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

“Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017”.

§ 1.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego jest “Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017”, polegająca na wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych/żwirowych. Jest to zamówienie mieszane obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania.

- Napawy dróg odbywać się będą na drogach następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów,  Grębociny,  Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki,  Łobudzice, Kol. Łobudzice,  Mauryców,  Ostoja, Pawłowa,  Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki,   Wola Pszczółecka,  Pukawica, Sobki,  Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki,  Zabłoty, Zalesie, Zelówek, oraz miasta Zelowa.

§ 2.

Wykonanie napraw dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych,  gruntowych/żwirowych, na terenie gminy Zelów w zależności od potrzeb obejmuje następujące zadania:

- naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę kruszywem dolomitowym w ilości około 4000 ton o frakcji 0-31,5 mm, 1000 ton o frakcji 0-63 mm, poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni, profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

- profilowanie dróg gruntowych samojezdną równiarką drogową wraz z uwałowaniem przy użyciu walca drogowego min. 6 t, wskazanych przez Zamawiającego, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny o  długości nie przekraczającej 40 000 mb.;

- naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę gruzem betonowym o frakcji 0-63 mm  w ilości nieprzekraczającej 500 ton na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni, profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

- naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę destruktem asfaltowym w ilości nieprzekraczającej 200 ton, na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni, profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.

§ 3.

- Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca  zbowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,

- Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10-00 wew. 29 
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zelowie, o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowanego kruszywa, lub długości wyrównanego odcinka drogi,

- Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się przy obecności przedstawiciela Gminy Zelów (sołtysa danej miejscowości lub pracownika), po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać  Zamawiającemu dowód WZ oraz deklarację zgodności lub certyfikat  jakości,

- Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.

- Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego,

- Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowioązany  jest wykonać dokumentację fotograficzną przed I po przepowadzonych naprawach.

§ 4.

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanego kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm i 0-63 mm i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony kruszywa dolomitowego o podanych frakcjach:

- stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

- stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 4000 ton kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

- stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony kruszywa dolomitowego o frakcji 0-63 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

- stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1000 ton kruszywa dolomitowego o frakcji 0-63 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zakresu o którym mowa w § 2 ust. 2  będzie następowało za każde odrębne zlecenie jako iloczyn długości naprawianych dróg gminnych i oferowanej ceny brutto za 1 000 mb równanej drogi.

- Stawka brutto równania wraz z uwałowaniem 1 mb drogi wynosi : ……………….. zł ( słownie: …………………………. zł brutto).

- Stawka brutto równania wraz z uwałowaniem 40 000 mb drogi wynosi : ……………….. zł ( słownie: …………………………. zł brutto).

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zakresu o którym mowa w § 2 ust. 3 każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanego gruzu betonowego 0-63 mm i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony gruzu betonowego 0-63 mm.

a)stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony gruzu betonowego 0-63 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

b) stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 500 ton gruzu betonowego 0-63 mm wynosi: …………… zł ( słownie: …………………. zł brutto),

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zakresu o którym mowa w § 2 ust. 4 każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanego destruktu asfaltowego i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony destruktu asfaltowego

a)stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony tony destruktu asfaltowego

wynosi: …………… zł (słownie: …………………. zł brutto),

b)stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 200 ton tony destruktu asfaltowego

wynosi: …………… zł (słownie: …………………. zł brutto),

- Wynagrodzenie łączne za realizację przedmiotu umowy wszystkich zakresów robót razem wskazanych w § 2  nie może przekroczyć ………………zł brutto (słownie: …………………… złotych brutto).

- Strony ustalają, że przyjęte ceny jednostkowe Wykonawcy pozostają bez zmian do końca realizacji zamówienia.

- Ostateczne rozliczenie będzie ryczałtowo – ilościowe tj. wg cen jednostkowych.

- Rozliczenie wykonywania dostawy następować będzie w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury za wykonane zamówienia cząstkowe w danym miesiącu w terminie  30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą zapłaty wystawionej faktury będzie załączony protokół odbioru wykonanych dostaw, podpisany przez sołtysa miejscowości oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub osobę przez niego wyznaczoną.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie, o których mowa w §4 ust. 5.

- Zlecenie usług w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 12. 12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone, wykonane i odebrane usługi.

- Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotowej umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia oraz pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac. Zamawiający jest uprawniony do kontroli u Wykonawcy wypełniania obowiązku zatrudnienia.

§ 5.

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) odbioru przedmiotu umowy,

2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy

2. Na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

a/ prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,

b/ wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

c/ zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,

d/ w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

e/ nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;

f/ przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;

g/dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;

h/ utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

§ 6.

1. Po wykonaniu zleconych robót, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy  następujące dokumenty:

a) atesty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

b) szczegółowy obmiar wykonanych usług dla każdej z dróg,

c) dowody wbudowanego kruszywa, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robot/usług do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wysokość upustu ustala Zamawiający,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno  być skierowane  na adres Zamawiającego.

§ 7.

1.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wykonane usługi oraz wbudowane materiały.

2. Termin gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru zleconych robot § 2 ust. 1-4.

§ 8.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 5 % wartości zamówienia partii zamówionego kruszywa za każdy dzień opóźnienia;

b)  za całkowite zaprzestanie wykonywania dostaw w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy.

c) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w 
§ 4 ust. 14 – 500 zł  za każdy pełny miesiąc niezatrudnienia.

2. W przypadku powtórzenia się nienależytego wykonania umowy (poszczególnych partii) lub zaprzestania wykonania takiego zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

3. Kary będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4.Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeśli kary nie  pokrywają wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia na koniec każdego miesiąca, 
o zatrudnieniu  osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 14. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył mu wykonywanie części robót lub usług wymienionych w § 2 ust. 1 – 4.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas realizacji zamówienia, a za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Jeżeli w związku z działaniem lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności nie był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 10.

- Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług wymienionych w § 2 ust. 1 - 4 podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wyklucza się możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy z podwykonawcami.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić  pisemne zastrzeżenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z zakresem wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 143 ustawy Pzp i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zastosuje procedurę przewidzianą w art. 143 c ustawy Pzp. w celu dokonania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się ust. 3-8 niniejszego §.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej części zamówienia.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i umowy, a bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym, niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 11.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Niniejsza umowa stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

…………………...........								…………………….......

(Burmistrz Zelowa)

...……………………......

(Skarbnik)

- Załącznik nr 5 – Wykaz robót

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.1.2017 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2017

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

(jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz robót budowlanych wykonanych w tym okresie)

Wymóg minimalny:

Wykonawca winien wykazać co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową dróg, remontem, naprawą dróg, przebudową dróg, utrzymaniem dróg, konserwacją dróg, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł netto oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| Lp. | Nazwa i przedmiot roboty budowlanej (krótki opis prac wykonanych w ramach danej roboty) | Wartość (netto) | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

…………………………………….			…………….………………………………………………………………..

Miejscowość i  data 					Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

oraz pieczęć

Wykonawca przedstawi  dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
   i prawidłowo ukończone;

opis zakresu wykonanych robót musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy Wykonawca spełnia 
  warunek określony w pkt 13.1. ppkt 1.) SIWZ