ROZDZIAŁ VIII

Planowane działania inwestycyjne na obszarze rewitalizowanym w latach 2007 – 2015

I Obszar Problemowy:

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

| Lp. Podmiotu | Nazwa podmiotu | Lp. zadania | Zadanie/ tytuł projektu | Lokalizacja (adres, obręb, numer działki i KW) | Zakres rzeczowy robót | Jednostki miary zakresu rzeczowego m2,mb,m3, ha, szt. | Kubatura budynku (m3) pow. Budynku (m2) Pow. Terenu (ha) długość dróg ulic | Nakłady finansowe w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Dom Kultury w Zelowie | 1. | Prace remontowe w Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | Ul. Kościuszki 74 97-425 Zelów Nr dz. 411 | Remont kuchni z przeznaczeniem na garderobę – przebudowa sieci wod-kan, co, wydzielenie zaplecza kuchennego, toalety |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie garderoby i zaplecza kuchennego |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Remont sceny – przebudowa, malowanie, wymiana oświetlenia, podłogi, schodków |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  | Remont korytarza i szatni |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  |  | Malowanie Sali widowiskowej | 300 m2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie Sali widowiskowej – rolety, kotary sceniczne, krzesła |  |  |  | 17 | 10 |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi | 11 szt |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |
|  |  |  |  |  | Malowanie pomieszczeń | 239,5 m2 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Wymiana podłóg | 143,5 m2 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |
|  |  |  |  |  | Szyld Domu Kultury |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Monitoring wewn. i zewn. |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie przyległego terenu – parking, kostka, stojaki na rowery, zieleń |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Malowanie elewacji | 480 m2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | Dobudowa do budynku Domu Kultury pomieszczeń z przeznaczeniem na Izbę Muzealną | Ul. Kościuszki 76 97-425 Zelów Nr dz. 410/12 | Prace budowlane, modernizacja sieci wod-kan i co, zagospodarowanie przyległego terenu |  |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie trwałe izby muzealnej – umeblowanie, oświetlenie, gabloty, fotogramy, wieszaki |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  | 42,3 |
|  |  |  |  |  | Sprzęt do digitalizacji zbiorów, upowszechniania i udostępniania informacji |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 28,5 |
|  |  |  |  |  | Rozbudowa sieci telefonicznej |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | Rozbudowa sieci komputerowej |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | System alarmowy |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Lodzi |  | Remont i modernizacja komisariatu Policji w Zelowie | Ul. Kościuszki 33 97-425 Zelów Nr dz. 40 KW 33965 | Izolacja i przebudowa dachu | 400 m2 | 1370 m3 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  | Termomodernizacja i odnowienie fasad | 276 m2 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Monitoring |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Centrala telefoniczna | 1 szt |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Wymiana komputerów | 6 szt |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Centrala szybkiego reagowania |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Pokoje do przesłuchań dla dzieci i ofiar przemocy (tzw. Błękitny pokój) |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz” |  | Modernizacja kompleksu Sportowego przy ul. Piotrkowskiej w Zelowie | Ul Piotrkowska 55/57 97-425 Zelów | Wymiana nawierzchni płyty boiska z urządzeniami do jej odwodnienia i nawadniania | 14000 m2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  | Wymiana nawierzchni bieżni | 2200 m2 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie boiska | 620 mb |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  |  |  |  |  | Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych | 1000 szt |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie trybun i zadaszenia | 1000 m2 650 m2 |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
|  |  |  |  |  | Remont szatni | 200 m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Utwardzenie terenu | 2300 m2 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja budynku hotelowego | 500 m2 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  | Remont boiska przy ul. Lubelskiej w Zelowie | Ul. Lubelska | Wymiana nawierzchni płyty , nawodnienie, oświetlenie | 9600 m2 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie ogrodzenia | 500 mb |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Modernizacja obiektów przy ul. Piotrkowskiej | Ul. Piotrkowska | Modernizacja hali sportowej | 1500 m2 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie boiska treningowego | 4000 m2 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Odtworzenie kortów tenisowych | 1000 m2 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie ogrodzenia | 400 mb |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  |  |  |  | Utwardzenie placu | 1000 m2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdzienicach |  | Modernizacja i dosprzętowienie OSP Pożdzenice | Pożdżenice 140 97-425 Zelów Nr dz. 561/1 | Instalacja elektryczna |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Instalacja wod-kan, sufit, docieplenie |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Tynki posadzki, podłogi |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Zakup sprzętu ppoż i ratowniczego |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie elewacji i ogrodzenia |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Wybrukowanie dojazdu |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie |  | Modernizacja i rozbudowa budynku M-GOPS wraz z zagospodarowaniem terenu. | Ul. Piotrowska 12 97-425 Zelów Nr dz. 168 | Termomodernizacja budynku | 420 m2 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
|  |  |  |  |  | Zmiana ogrodzenia | 254,8 mb |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Dobudowa budynku na cele społeczne | 560 m2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Budowa komórek, garazu, wiaty | 60 m2 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji grzewczej | 200 szt |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji wod-kan |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Położenie kostki brukowej | 700 m2 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Montaż instalacji oświetleniowej wokół budynku |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Podłączenie do kanalizacji i wodociągu lub budowa studni |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  | Nasadzenie zieleni |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie pomieszczeń noclegowych |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie pomieszczeń |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Monitoring wewn i zewn |  |  |  |  | 50 | 60 |  |  |  |  |  | 110 |
|  |  |  |  |  | Wymiana podłóg | 272 m2 |  |  |  | 40 | 10 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi | 18 szt |  |  |  | 25 | 20 |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  | Malowanie | 970 m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Wymiana płytek ściennych | 32 m2 |  |  |  | 15 | 25 |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  | Wymiana płytek podłogowych | 8 m2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana sanitariatów | 4 szt |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana umywalek | 5 szt |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Rolety wewn | 17 szt |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Wyburzeni części budynku |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Gmina Zelów |  | Modernizacja byłego budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach | Walewice 42 | Remont budynku (schody, dach, orynnowanie) |  | 3945,61 m3 |  | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Jana Brzechwy |  | Remont i modernizacja budynku przedszkola wraz z przyległym otoczeniem | Ul. Żeromskiego 4/10 Nr dz. 80,86,87 | Docieplenie ścian zewn budynku | 505 m2 | 3054 m3 Pow uz 740,70 m2 Pow. Zab 567 m2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Docieplenie stropodachu | 432 m2 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien i drzwi, malowanie pomieszczeń | o-34 d-20 p-370 m2 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  | Przebudowa tarasu | 70 m2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Remont łazienek przy salach przedszkolnych wraz z wyposażeniem | 3 szt |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Remont kuchni wraz z wyposażeniem | 1 szt |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Adaptacja pomieszczeń piwnic na salę korekcyjno-rekreacyjną dla dzieci wraz z wyposażeniem | 180 m2 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji grzewczych | 22 szt |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu: oświetlenie, ogrodzenie, alarm | 6 lamp, 141 mb, 1 szt |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. M. Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie |  | Remont i modernizacja przedszkola | Ul. Kościuszki 57 Nr Dz. 3 KW nr 20845 | Wymiana ogrzewania | 5 tablic, 40 grzejników | 3085 m3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 85 szt. |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  | Remont ogrodzenia | 250 m2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Docieplenie budynku | 840 m2 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  |  |  | Wymiana chodników | 100 m2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Izolacja wewnętrzna | 840 m2 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |
|  |  |  |  |  | Remont podłóg | 888 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich |  | Remont i modernizacja sali gimnastycznej | Bujny Szlacheckie 51 KW 34066 Nr dz. 258 Obręb 222 | Wymiana blaszanych rynien przepustowych | 50 m2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Konserwacja blaszanego dachu sali | 750 m2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien sali | 10 szt. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Pomalowanie ścian wewnętrznych | 200 m2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Zakup siatki ochronnej na okna | 140 m2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Naprawa blaszanych wywietrzników | 3 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Uzupełnienie oświetlenia sali | 14 szt. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Zakup ławeczek rehabilitacyjnych | 4 szt. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Zakup materacy | 4 szt. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Zakup piłek koszykowych | 20 szt. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  | 13. | Remont i modernizacja budynku szkolnego | Bujny Szlacheckie 51 KW 34066 Nr dz. 258 Obręb 222 | Wymiana wykładziny podłogowej ze sztucznego tworzywa | 208 m2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Wymiana rur kanalizacyjnych w łazienkach | 30 m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Założenie płytek ceramicznych w szatniach | 34 m2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Wymiana baterii umywalkowych | 6 szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Wymiana baterii natryskowych | 6 szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Zakup szafek | 2 szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Podłączenie wody do C.O. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie podłogi w pracowni informatycznej | 30 m2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie wylewki w pracowni informatycznej | 30 m2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Montaż drzwi antywłamaniowych do pracowni informatycznej | 1 szt. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Pomalowanie ścian w pracowni | 74 m2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zakup stolików komputerowych | 10 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zakup komputerów | 10 szt. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Wymiana rur C.O. | 6 m ½Ø |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Budowa wjazdu dla osób niepełnosprawnych | 12 m2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Położenie płytek antypoślizgowych na schodach wejściowych | 30 m2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 14. | Remont i modernizacja kotłowni szkolnej | Bujny Szlacheckie 51 KW 34066 Nr dz. 258 Obręb 222 | Wymiana pokrycia dachu kotłowni | 160 m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie ścian kotłowni | 350 m2 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Pokrycie ścian kotłowni tynkiem | 350 m2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie podwieszanego sufitu | 41 m2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Założenie wykładziny podłogowej | 16 m2 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Przeniesienie szkolnego wodomierza | 1 szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Założenie wodomierza dla Domu Nauczyciela | 1 szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły | Bujny Szlacheckie 51 KW 34066 Nr dz. 258 Obręb 222 | Zakup stolików i ławek do zielonej klasy | 2 kompl. |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Założenie płotków ogrodniczych | 80 m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zamontowanie na placu zabaw sprzętu dla dzieci | 2 kompl. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wstawienie na plac zabaw drewnianej altany ogrodowej | 1 szt. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Wymiana słupków ogrodzenia na metalowe | 80 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana siatki ogrodzeniowej | 246 m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja boiska do piłki siatkowej | 162 m2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja boiska do piłki koszykowej | 364 m2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego | 162 m2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja parkingu | 140 m2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie |  | Remont i modernizacja SP 4 w Zelowie | Ul. Żeromskieo 51 Nr dz. 80 KW 30950 | Wymiana przewodów instalacyjnych | 5000 m | 1173 m3 pow. Użytkowa 2065 m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Wymiana opraw oświetleniowych | 250 szt. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana osprzętu elektrycznego | 250 szt. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych | 40 szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych | 3 szt. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Założenie wentylatorów i osprzętu | 2 szt. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie wylewek | 2,5 t |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Położenie paneli podłogowych | 1500 m2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Położenie parkietu w sali gimnastycznej | 220 m2 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  | Założenie żaluzji okiennych | 300 m2 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Odnowienie elewacji zewnętrznej | 2500 m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Odnowienie elewacji wewnętrznej | 7000 m2 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  | Częściowa wymiana mebli szkolnych | 5 kompl. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  | Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie |  | Remont i termorenowacja budynku szkoły | Ul. Kościuszki 40/42 Nr dz.130/1 Obręb 6 | Remont dachu wraz z wymianą rynien | 765 m2 157 m | 51m x 12m x 7 m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Częściowa wymiana instalacji elektrycznej, zwiększenie liczby punktów oświetleniowych | 40 szt. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie budynku, położenie tynku szlachetnego | 650 m2 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Gruntowy remont sanitariatów | 40 m2 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  | Poprawa estetyki ścian wewnątrz budynku | 13 pomieszczeń + korytarz |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi wewnętrznych | 10 szt. |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  | Remont i termorenowacja budynku pomocniczego szkoły (biblioteka, świetlica, stołówka) | Ul. Kościuszki 40/42 Nr dz.130/1 Obręb 6 | Remont dachu wraz z wymianą rynien | 170 m2 62 m | 14,6m x 10m x 8m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie budynku, położenie tynku szlachetnego | 350 m2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Wymiana stolarki okiennej | 14 szt. |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Wymiana stolarki drzwiowej | 10 szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Częściowa wymiana instalacji elektrycznej, zwiększenie liczby punktów oświetleniowych | 40 szt. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Wymiana schodów drewnianych |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja istniejącej i utworzenie nowej toalety dla dzieci |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja podłóg | 120 m2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja sieci grzewczej | 4 szt. grzejników |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa estetyki i terenów wokół szkoły | Ul. Kościuszki 40/42 Nr dz.130/1 Obręb 6 | Remont chodnika przed szkołą | 55 m |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  | Ustawienie sygnalizatora świetlnego przy przejściu dla pieszych | 2 szt. |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  | Modernizacja dróg wjazdowych, parkingu | 920 m2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Częściowa wymiana ogrodzenia |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Wymiana bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Renowacja bieżni | 550 m2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Utworzenie szkolnego mini amfiteatru w ogródku rekreacyjnym (zadaszenie, ławeczki) | 10 szt. ławeczek |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie |  | Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem | Wygiełzów 17 | Budowa ogrodzenia ( robocizna) |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
|  |  |  |  |  | Materiały na budowę ogrodzenia |  |  |  | 21,01 |  |  |  |  |  |  |  | 21,01 |
|  |  |  |  |  | Remont ogrodzenia frontowego |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Montaż świetlówek z oprawami |  |  |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie izolacji ściany pionowej kotłowni |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  | 3,34 |
|  |  |  |  |  | Wymiana podłóg w klasach i bibliotece |  |  | 69,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,2 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi w budynku | 20 szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana mebli w klasopracowniach, świetlicy i sekretariacie. Doposażenie klasopracowni |  |  |  | 9,2 | 13,15 | 57,4 | 20 | 20,2 | 8,05 |  |  | 128 |
|  |  |  |  |  | Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne |  |  |  | 0,17 | 2 | 20,87 | 28,6 | 12 | 58 | 150 | 92,5 | 364,14 |
|  |  |  |  |  | Doposażenie stołówki szkolnej |  |  |  | 2 | 5,5 |  | 3 | 10 |  |  |  | 2,05 |
|  |  |  |  |  | Monitoring zewnętrzny |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Zieleń, zagospodarowanie terenu wokół szkoły |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  | Sprzęt sportowy |  |  | 4,9 | 6,6 | 5,9 | 7 | 6,9 | 11 | 5,4 | 4,5 | 19,9 | 72,1 |
|  |  |  |  |  | Doposażenie biblioteki szkolnej i czytelni |  |  | 6 |  | 12 | 9,9 | 8 | 10 |  |  |  | 45,9 |
|  | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie |  | Budowa sali gimnastycznej | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji pozwolenia na budowę, procedury przetargowe |  | 2100 m3 300 m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Prace ziemne i fundamentowe |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Budowa ścian i pokrycia dachowego |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  | Prace wykończeniowe: elewacje, instalacje |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie sali gimnastycznej |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie sali fitness |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Budowa boiska piłkarskiego a nawierzchnia ze sztucznej trawy | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji pozwolenia na budowę, procedury przetargowe |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Prace ziemne, odwodnienie, budowa trybuny dla widzów |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Pokrycie nawierzchni boiska sztuczną trawą |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie terenu boiska |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią, skoczniami i rzutniami | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji pozwolenia na budowe, procedury przetargowe |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Prace ziemne i uprawa nawierzchni trawiastej |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Budowa bieżni, skoczni i rzutni |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie terenu boiska |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy szkole | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji, procedury przetargowe |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Prace ziemne, wykonanie nawierzchni utwardzonej |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Plac zabaw dla dzieci i renowacja terenów zielonych | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji, procedury przetargowe |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie terenu placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zakup materiałów nasadzeniowych i wykonanie prac zgodnie z projektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | Wykonanie terenu rekreacyjnego o nawierzchni tartanowej | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji, procedury przetargowe |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Prace ziemne, wykonanie nawierzchni utwardzonej |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie terenu i wykonanie chodników |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole i renowacja infrastruktury kanalizacyjnej | Kociszew 32 A 23/6 | Prace projektowe i uzgodnienie dokumentacji, procedury przetargowe |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie prac ziemnych |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Zakup i instalacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Gimnazjum im. Jana Kusocińskiego w Łobudzicach |  | Rozbudowa sali gimnastycznej | Lobudzice 54 58/1 58/2 | Miejsca noclegowe |  | 321,1 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  |  |  |  | Aneks świetlicowy |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Natryski |  | 36,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Galeria widokowa przy sali |  | 44,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kuchnia do przygotowania posiłków |  | 44,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Klasopracownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wentylacja i klimatyzacja sali | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - - | Rozbudowa boisk szkolnych | Lobudzice 54 58/1 58/2 | Zmiana nawierzchni ziemnej na syntetyczną |  | 800 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  | Zmiana nawierzchni /tartan bieżni |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Montaż siatek ochronnych (siatki + konstrukcja metalowa) |  | 2 x 30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oświetlenie | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy | 2 kosze, 2 bramki, 2 słupki do siatkówki, 1 zeskok do skoku w dal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły | Lobudzice 54 58/1 58/2 | Teren rekreacyjno-parkowy | 12 ławek, 30 krzewów, 6 koszy, 1 ogrodzenie | 1400 m 80 m |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 15. | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie |  | Remont i modernizacja szkoły wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | Ul. Kilińskiego 40 Obr. 4 Nr dz. 193 i 194 KW 41206 | Dobudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | Dobudowa kompleksu pomieszczeń dydaktycznych i sal z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą szkoły |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |
|  |  |  |  |  | Odnowieni bieżni szkolnej |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 340 |
|  |  |  |  |  | Wyposażenie terenu zielonego szkoły w ławki i kosze | 30 szt. |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  | 14,5 |
|  |  |  |  |  | Ogrodzenie boiska szkolnego | 155 mb |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  | 21,7 |
|  |  |  |  |  | Przebudowa ogrodzenia szkoły | 500 m |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | Ul. Cmentarna 3 Obr. 4 Nr dz. 128 KW 57431 | Zakup działki | 1824 m2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Budowa ziemnych kortów tenisowych | 800 m2 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  | 320 |
|  |  |  |  |  | Budowa boiska do piłki ręcznej | 800 m2 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  | 320 |
|  |  |  |  |  | Budowa skoczni w dal | 50 m2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 16. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zelowie |  | Adaptacja budynku dawnej przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę | Ul. Żeromskiego 26 Obr. 6 Nr dz. 43/3 KW 27965 | Projekt adaptacji budynku |  | 1682 m3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 200 m2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wymiana rynien i obróbki blacharskie |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Usunięcie wilgoci z budynku |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej i założenie oświetlenia |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym montażem |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien z szybą antywłamaniową + parapety | 20 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi wejściowych | 2 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Przebudowa klatki schodowej |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Przebudowa ścian działowych |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Położenie tynków i malowanie |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Założenie płytek podłogowych i paneli ściennych |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi wewnętrznych | 25 szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Założenie rolet pionowych w oknach | 20 szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Doposażenie w sprzęt komputerowy i meble biblioteczne |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Elewacja budynku z dociepleniem | 330 m2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Adaptacja budynku dawnej przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę – budynek | Ul. Żeromskiego 26 Obr. 6 Nr dz. 43/3 KW 27965 | Wymiana zadaszenia w budynku gospodarczym | 150 m2 | 457 m3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana rynien i obróbki blacharskie | 15 m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej i C.O. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 8 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi | 5 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Położenie tynków |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Założenie płytek podłogowych i paneli ściennych |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Elewacja budynku |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | Adaptacja dawnego budynku przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę - garaż | Ul. Żeromskiego 26 Obr. 6 Nr dz. 43/3 KW 27965 | Wymiana zadaszeń garażu i elewacja budynku |  | 125 m3 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi garażowych |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenów wokół budynków ( wyłożenie kostką brukową parkingu) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Wymiana ogrodzenia wokół budynków i bramy wjazdowej |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Gmina Zelów |  | Adaptacja i rozbudowa budynku biurowego na siedzibę władz samorządu Gminy Zelów | Ul. Żeromskiego 28 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  |  |  |  |  | Zakup przyległej działki |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Rozbiórka budynku (parterowej dobudówki) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Remont wew. istniejących pomieszczeń i zabezp. fundamentów |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  |  |  | Elewacja zewn. |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  | Cd. Remontu wew. istniejących pomieszczeń |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Wyk. Zewn. przyłączy mediów |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Dobudowa budynku III-kondygnacyjnego I etap |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  | Dobudowa budynku III-kondygnacyjnego II etap |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 470 |
|  | Gmina Zelów |  | Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Stanicy | Obr. Kolonia Łobudzice Nr dz. 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/5, 58/7, 58/9, 58/11, 59/1 KW 53906 | Wykup gruntów pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej | 3000 m2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków | 1000 m |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  |  | Przebudowa drogi do Stanicy wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej | 1100 mb |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  |  |  |  | Remont i przebudowa istniejących obiektów |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  | Budowa ogrodzenia | 1600 m |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Budowa parkingu i ciągu pieszych | Parking – 30 samochodów Ciągi piesze – 500 m |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 210 |
|  |  |  |  |  | Zainstalowanie monitoringu |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Usytuowanie ławek i koszy na śmieci |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Polski Związek Działkowców |  | Remont i modernizacja świetlicy działkowej | Ul. Dzielna | Wymiana podłogi | 80 m2 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 3 szt. |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie ścian | 60 m2 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |
|  |  |  |  |  | Założenie instalacji grzewczej | 150 m2 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie dobudowy zaplecza | 55 m2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wymiana drzwi |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu świetlicowego | Ul. Dzielna | Wymiana trylinki | 1020 m2 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  | Obsadzenie placu | 300 szt |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  | Zakup kosiarki spalinowej |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Zakup ławek parkowych | 6 szt. |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
|  |  |  |  |  | Wymiana zadaszenia |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  | 39. | Zagospodarowanie nieużytków |  | Prace wyrównawcze gruntu | 4 ha |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Zakup ziemi | 50 m3 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Wyłożenie alejki kostką brukowa | 1,6 m2 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Dosadzenie drzew i krzewów | 300 szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Wyłożenie folią niecki stawu | 800 m2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Wyrównanie dna i boków stawu |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Wybudowanie ogólnodostępnego WC |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Zakup pojemników na odpady | 12 szt |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  | 7,2 |
|  |  |  |  |  | Zakup koszy na śmieci | 20 szt. |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Zakup ławek parkowych | 10 szt. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Elektryfikacja ogrodu |  | Wykonanie przyłączenia elektrycznego |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie mapki do celów projektowych |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Projekt elektryfikacji |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
|  |  |  |  |  | Zakup tablic rozdzielczych | 13 szt. |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  | Zakup podliczników | 160 szt. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Zakup kabla miedzianego | 2400 m |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  | 69,6 |
|  |  |  |  |  | Wykopy pod okablowanie | 2400 m |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie przyłącz | 160 szt. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Modernizacja dróg i alejek |  | Wymiana żużlu na kostkę brukowa | 5400 m2 |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 135 |
| 20. | Kółko Rolnicze w Kurówku |  | Odbudowa budynku Kółka Rolniczego w Kurówku | Kurówek 20 Nr dz. 379 | Odbudowa ścian, dachu, ścianek wew., podłóg, tynków, malowanie, docieplenie, wyposażenie w armaturę sanitarną |  | 1220 m3 Pow. użyt 270 m2 Pow. zabudowy 305 m2 |  | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  | 952 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | 600,1 |  | 10586,99 | 3176,57 | 1291,2 | 389,2 | 306,45 | 300,5 | 132,4 | 32824,86 |

II Obszar Problemowy:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

| Lp. Podmiotu | Nazwa podmiotu | Lp. zadania | Zadanie/ tytuł projektu | Lokalizacja (adres, obręb, numer działki i KW) | Zakres rzeczowy robót | Jednostki miary zakresu rzeczowego m2,mb,m3, ha, szt. | Kubatura budynku (m3) pow. Budynku (m2) Pow. Terenu (ha) długość dróg ulic | Nakłady finansowe w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. | 43. | Remont i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Zelowie | PL. Dąbrowskiego 7 97-425 Zelów Nr dz. 142/1 | Naprawa ścian, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja | d-340 m3 Ś-470 m2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Gmina Zelów | 44. | Rekultywacja terenów po wyrobisku gliny | M Zelów, obręb 4 | Zasypywanie wyrobisk i zagęszczanie gruntów |  | 16,1765 ha |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
|  |  |  |  |  | Wykup gruntów |  | 10,2449 |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
|  |  |  |  |  | Sporządzenie dokumentacji i ekspertyz |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Rekultywacja terenu |  |  |  | 34 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 3034 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3100 | 3000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13574 |

III Obszar Problemowy:

OSIEDLA MIESZKANIOWE

| Lp. Podmiotu | Nazwa podmiotu | Lp. zadania | Zadanie/ tytuł projektu | Lokalizacja (adres, obręb, numer działki i KW) | Zakres rzeczowy robót | Jednostki miary zakresu rzeczowego m2,mb,m3, ha, szt. | Kubatura budynku (m3) pow. Budynku (m2) Pow. Terenu (ha) długość dróg ulic | Nakłady finansowe w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 36 w Zelowie |  | Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 36 w Zelowie | Nr dz. 35/6 KW 22328 | Termomodernizacja ścian budynku | 1100 m2 |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 360 m2 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 32 szt. |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. (bez grzejników) | 500 m |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 65 m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 65 m |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 74 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 74 w Zelowie | Nr dz. 411/1 KW 33509 | Termomodernizacja ścian budynku | 800 m2 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 420 m2 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 17 szt. |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O.(bez grzejników) | 300 m |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 35 m |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 35 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Wspólnota mieszkaniowa ul. Szkolna 5 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szkolna 5 w Zelowie | Nr dz. 44/8 KW 33509 | Termomodernizacja ścian budynku | 860 m2 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 310 m2 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 25 szt. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. (bez grzejników) | 550 m |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 70 m |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 70 m |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Wspólnota mieszkaniowa ul. Szkolna 6 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szkolna 6 w Zelowie | Nr dz. 35/1 KW 21340 | Termomodernizacja ścian budynku | 1650 m2 |  |  | 181,5 |  |  |  |  |  |  |  | 181,5 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 580 m2 |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 30 szt. |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. (bez grzejników) | 1300 m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 170 m |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 170 m |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Wspólnota mieszkaniowa ul. Szkolna 8 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szkolna 8 w Zelowie | Nr dz. 35/2 KW 18491 | Termomodernizacja ścian budynku | 1150 m2 |  |  | 126,5 |  |  |  |  |  |  |  | 126,5 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 480 m2 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 40 szt. |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. (bez grzejników) | 800 m |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 95 m |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 95 m |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
|  | Wspólnota mieszkaniowa ul. Szkolna 12 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szkolna 12 w Zelowie | Nr dz. 35/4 KW 21342 | Termomodernizacja ścian budynku | 1200 m2 |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 440 m2 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 30 szt. |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. (bez grzejników) | 800 m |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 100 m |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 100 m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waska 12 w Zelowie |  | Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wąska 12 w Zelowie | Nr dz. 154 KW 3878 | Termomodernizacja ścian budynku | 1150 m2 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 480 m2 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 40 szt. |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 130 m |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 130 m |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu | 1934 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Zelowie |  | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 8 Nr dz. 162 KW 3907 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 616 M3 |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  |  | 33,625 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 12 Nr dz. 159/1 KW 29970 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 2218 m3 |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  | 53,79 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | UL. Kościuszki 25 Nr dz. 49/1 KW 29970 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1307 m3 |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  | 61,650 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 10,2 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | UL. Kościuszki 32 Nr dz. 139/2 KW 45780 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 353 m3 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,825 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | UL. Kościuszki 29 Nr dz. 49/3 KW 47395 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1668 m3 |  | 513,5 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | UL. Kościuszki 29a Nr dz. 49/3 KW 47395 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 861 m3 |  | 10,35 |  |  |  |  |  |  |  | 35,375 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 64 Nr dz. 424/1 KW 24951 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1481 m3 |  | 15,750 |  |  |  |  |  |  |  | 58,375 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 6 Nr dz. 85 KW 39684 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1071 m3 |  | 14,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,930 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 7 Nr dz 190 KW 3917 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1778 m3 |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 8 Nr dz. 96 KW 3910 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1038 m3 |  | 5,175 |  |  |  |  |  |  |  | 31,355 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 5,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 9 Nr dz. 98 KW 27784 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 937 m3 |  | 19,35 |  |  |  |  |  |  |  | 84,950 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 4 Nr dz. 191 KW 3918 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 2800 m3 |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  | 87,07 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 18 Nr dz. 218 KW 8032 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1478 m3 |  |  | 16,65 |  |  |  |  |  |  | 51,825 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 18a Nr dz. 218 KW 8032 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 314 m3 |  | 4,725 |  |  |  |  |  |  |  | 26,175 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 18 b Nr dz. 218 KW 8032 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 172 m3 |  | 6,525 |  |  |  |  |  |  |  | 25,275 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 26 Nr dz. 21 KW 3867 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1931 m3 |  | 15,075 |  |  |  |  |  |  |  | 57,825 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 74 Nr dz. 97 KW 3891 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1255 m3 |  | 513,5 |  |  |  |  |  |  |  | 53,44 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 4 Nr dz. 103 KW 3908 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1888 m3 |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  | 75,425 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 4a Nr dz. 103 KW 3908 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 796 m3 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  | 40,74 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Piotrkowska 13 Nr dz. 32 KW 4557 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 782 m3 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 29,825 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Piotrkowska 49 Nr dz. 71/1 KW 23625 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 814 m3 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 61,05 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 4 Nr dz. 21/3 KW 3869 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1452 m3 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  | 37,59 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 17 Nr dz. 58 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1307 m3 |  |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  | 63,775 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 28 Nr dz. 142 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1668 m3 |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  | 28,08 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 30 Nr dz. 142/1 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 861 m3 |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  | 29,71 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kościuszki 47 Nr dz. 27/3 KW 3973 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 738 m3 |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  | 41,525 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Plac Dąbrowskiego 10 Nr dz. 6 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 667 m3 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 64,7 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul Św. Anny 12 Nr dz. 70/4 KW 48395 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 641 m3 |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  | 24,3 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sw Anny 12a Nr dz. 70/2 KW 48395 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 457 m3 |  |  | 6,075 |  |  |  |  |  |  | 22,625 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 16 Nr dz. 89/1 KW 3911 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 491 m3 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 23,25 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Kilińskiego 82 Nr dz. 91 KW 4061 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 642 m3 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  | 33,205 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 4a Nr dz. 21/3 KW 3869 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 879 m3 |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  | 30,81 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 9 Nr dz. 177 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 666 m3 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  | 36,36 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 13 Nr dz. 182 KW 4672 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 3170 m3 |  |  | 12,15 |  |  |  |  |  |  | 68,825 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 13b Nr dz. 182 KW 4672 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 229 m3 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  | 17,395 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Sienkiewicza 21 Nr dz. 61 KW 4626 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 409 m3 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 24,76 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | UL. Sienkiewicza 22 Nr dz. 11 KW SP | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1408 m3 |  |  | 16,65 |  |  |  |  |  |  | 62,525 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Piotrkowska 1 Nr dz. 2 KW 3915 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 814 M3 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 22,94 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Szkolna 5a Nr dz. 44/6 KW 33509 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 910 m3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 38,86 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Zelów | Ul. Szkolna 1b Nr dz. 46 KW 3877 | Remont i malowanie elewacji budynków |  | 1050 m3 |  |  | 10,35 |  |  |  |  |  |  | 69,06 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przyległego do budynków |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92. | Rewitalizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Wygiełzowie | Wygiełzów Nr dz. 71/4 | Termomodernizacja ścian budynku | 470 m2 |  |  | 30 | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 51,5 |
|  |  |  |  |  | Remont dachu | 280 m2 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 32 szt |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |
|  |  |  |  |  | Wymian instalacji co | 200 mb |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów wodnych | 120 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Wymiana pionów kanalizacyjnych | 120 mb |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  | Remont instalacji elektrycznej | 400 mb |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu | 500 m2 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 93. | Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem. | Teren gminy Zelów | Projekt i uzbrojenie terenu pod budowę | 1900 | 200 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  |  |  |  |  | Rozpoczęcie i zakończenie budowy |  | 580 |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu |  | 1500 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3497,8 | 2 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 771,8 |

IV Obszar Problemowy:

WIELOKULTUROWOŚĆ I DZIEDZICTWO KULTUROWE

| Lp. Podmiotu | Nazwa podmiotu | Lp. zadania | Zadanie/ tytuł projektu | Lokalizacja (adres, obręb, numer działki i KW) | Zakres rzeczowy robót | Jednostki miary zakresu rzeczowego m2,mb,m3, ha, szt. | Kubatura budynku (m3) pow. Budynku (m2) Pow. Terenu (ha) długość dróg ulic | Nakłady finansowe w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach |  | Renowacja i konserwacja dachu kościola | Łobudzice Kolonia 13 Obr. 22 Nr dz. 132 KW 16211 | Renowacja i konserwacja dachu | 545 m2 | 3800 m2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Zbór Koscioła Chrześcijan Babtystów w Zelowie |  | Rewitalizacja nieruchomości Zboru Kościoła Chrześcijan Babtystów w Zelowie | Ul. Sienkiewicza 8 Obr. 12 Nr dz. 23 | Remont dwóch łazienek | 38 m3 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Wymiana okien | 15 szt. |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  | Nagłośnienie kościoła |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Wzmocnienie fundamentów | 84 m |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  | Wymiana dachu | 360 m2 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  |  |  |  |  | Orynnowanie | 75 m |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie murów ze sztukaterią | 364 m2 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  |  |  |  | Remont sali nabożeństw | 660 m3 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | Budowa ogrodzenia | 320 m |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Budowa parkingu | 0,15 ha |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 82 |
|  |  |  |  |  | Remont sali katechetycznej | 52 m2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Remont świetlicy | 150 m3 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  | Remont budynku gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  | Wymiana schodów |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | Kościół Rzymskokatolicki p.w. Św. Teodora Męczennika w Kociszewie |  | Odnowa zabytku, w tym konserwacja dachu | Kociszew | Odnowa zabytku, w tym konserwacja dachu |  |  |  | 250 | 50 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 316 | 177 | 129 | 119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 861 |

V Obszar Problemowy:

# WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI

| Lp. Podmiotu | Nazwa podmiotu | Lp. zadania | Zadanie/ tytuł projektu | Lokalizacja (adres, obręb, numer działki i KW) | Zakres rzeczowy robót | Jednostki miary zakresu rzeczowego m2,mb,m3, ha, szt. | Kubatura budynku (m3) pow. Budynku (m2) Pow. Terenu (ha) długość dróg ulic | Nakłady finansowe w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów |  | Termomodernizacja hali „C” | Ul. Mickiewicza 4 Obr. 6 Nr dz. 113/3, 113/11, 113/13 KW 11218 KW 19768 | Wymiana okien | 20 szt. |  |  | 40,13 |  |  |  |  |  |  |  | 40,13 |
|  |  |  |  |  | Wymiana parapetów zewnętrznych | 60 m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Ocieplanie ścian i dachu | 1935 m2 |  |  | 232,2 |  |  |  |  |  |  |  | 232,2 |
|  |  |  |  |  | Wymiana instalacji C.O. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku biurowego „D” oraz wymiana okien w pomieszczeniach biurowych na hali „A” | Ul. Mickiewicza 4 Obr. 6 Nr dz. 113/2 KW 3988 | Wymiana okien i drzwi | 14 szt. |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |  |  | 12,74 |
|  |  |  |  |  | Wymiana parapetów zewnętrznych | 39 m |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
|  |  |  |  |  | Ocieplenie ścian | 301 m2 |  |  |  | 36,12 |  |  |  |  |  |  | 36,12 |
|  |  |  | Utwardzenie terenu wewnątrz posesji kostką brukową | Ul. Mickiewicza 4 Obr. 4 Nr dz. 113/2,113/3, 113/11, 113/13, 113/8, 113/9 KW 3988 KW 11218 KW 19768 KW 54340 | Położenie kostki brukowej | 1550 m2 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  | 217 |
|  |  |  | Ogrodzenie części posesji | Ul. Mickiewicza 4 Obr. 6 Nr dz. 113/2, 113/9 KW 3988 | Postawienie płotu | 64 m |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  |  |  | 5,12 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 305,33 | 50,81 | 222,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,254 |

8.2. Zestawienie zbiorcze zadań inwestycyjnych wpisanych do obszarów problemowych  „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007 – 2015” w tys. zł.

| Obszary | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekty użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zelów | 600,1 | 16054,9 | 10586,99 | 3176,57 | 1291,2 | 389,2 | 306,45 | 300,5 | 132,4 | 32824,86 |
| Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej | 0 | 1974 | 3100 | 3000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13574 |
| Osiedla mieszkaniowe | 0 | 3497,8 | 2 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 771,8 |
| Wielokulturowość i dziedzictwo kulturowe | 0 | 316 | 177 | 129 | 119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości | 0 | 305,33 | 50,81 | 222,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,26 |
| RAZEM: | 600,1 | 22148,03 | 16158,8 | 6557,69 | 2910,2 | 1509,2 | 1306,45 | 1300,5 | 1132,4 | 53609,92 |