ROZDZIAŁ IX

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć produktu, rezultatu i oddziaływania

Realizacja „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007 – 2015” wymagać będzie zarówno od gminy Zelów, jak i od instytucji, organizacji i pozostałych beneficjentów końcowych usytuowanych w obszarze objętym rewitalizacją dużej pracy w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych.

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007-2015”obejmuje w szczególności:

- 78 budynków,

- kanalizację sanitarną,

- kanalizację wodociągową ,

- 2 place zabaw dla dzieci i młodzieży,

- remont zabytków ( 3 kościoły),

- rozbudowę zaplecza sportowego (5 boisk),

- budowę 2 oczyszczalni ścieków.

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2007-2015 wynosi 53609,92 tys. PLN, a w rozbiciu na poszczególne lata:

2007 – 600,1 tys. PLN,

2008 –  22148,03 tys.  PLN,

2009 – 16158,8 tys. PLN,

2010 – 6557,69 tys. PLN,

2011 – 2910,2 tys. PLN,

2012 – 1509,2 tys. PLN,

2013 – 1306,45 tys. PLN,

2014 – 1300,5 tys. PLN,

2015 – 1132,4 tys. PLN.

Natomiast w rozbiciu na poszczególne obszary problemowe nakłady inwestycyjne na zadania rewitalizacyjne w poszczególnych latach:

| Obszary | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekty użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Zelów | 600,1 | 16054,9 | 10586,99 | 3176,57 | 1291,2 | 389,2 | 306,45 | 300,5 | 132,4 | 32824,86 |
| Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej | 0 | 1974 | 3100 | 3000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13574 |
| Osiedla mieszkaniowe | 0 | 3497,8 | 2 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 771,8 |
| Wielokulturowość i dziedzictwo kulturowe | 0 | 316 | 177 | 129 | 119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości | 0 | 305,33 | 50,81 | 222,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,26 |
| RAZEM: | 600,1 | 22148,03 | 16158,8 | 6557,69 | 2910,2 | 1509,2 | 1306,45 | 1300,5 | 1132,4 | 53609,92 |

Na poszczególne lata beneficjenci końcowi programu rewitalizacji muszą zabezpieczyć wkłady własne dla realizowanych zadań inwestycyjnych (adresowanych do funduszy krajowych i  funduszy strukturalnych UE i  Mechanizmów Finansowych EOG) wynoszące w kolejnych latach odpowiednio:

| Lata | Wariant I dotacji 75% | Wariant II dotacji 85% | Wariant I Wkład Własny 25% | Wariant II Wkład Własny 15% | 100% (tys. PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekty użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |
| 2007 | 450,075 | 510,085 | 150,025 | 90,015 | 600,1 |
| 2008 | 12041,18 | 13646,67 | 4013,725 | 2408,235 | 16054,9 |
| 2009 | 7940,243 | 8998,942 | 2646,748 | 1588,049 | 10586,99 |
| 2010 | 2382,428 | 2700,085 | 794,1425 | 476,4855 | 3176,57 |
| 2011 | 968,4 | 1097,52 | 322,8 | 193,68 | 1291,2 |
| 2012 | 291,9 | 330,82 | 97,3 | 58,38 | 389,2 |
| 2013 | 229,8375 | 260,4825 | 76,6125 | 45,9675 | 306,45 |
| 2014 | 225,375 | 255,425 | 75,125 | 45,075 | 300,5 |
| 2015 | 99,3 | 112,54 | 33,1 | 19,86 | 132,4 |
| ## RAZEM | 24618,65 | 27901,13 | 8206,215 | 4923,729 | 32824,86 |
| Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej |  |  |  |  |  |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1480,5 | 1677,9 | 493,5 | 296,1 | 1974 |
| 2009 | 2325 | 2635 | 775 | 465 | 3100 |
| 2010 | 2250 | 2550 | 750 | 450 | 3000 |
| 2011 | 1125 | 1275 | 375 | 225 | 1500 |
| 2012 | 750 | 850 | 250 | 150 | 1000 |
| 2013 | 750 | 850 | 250 | 150 | 1000 |
| 2014 | 750 | 850 | 250 | 150 | 1000 |
| 2015 | 750 | 850 | 250 | 150 | 1000 |
| ## RAZEM | 10180,5 | 11537,9 | 3393,5 | 2036,1 | 13574 |
| Osiedla mieszkaniowe |  |  |  |  |  |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2623,35 | 2973,13 | 874,45 | 524,67 | 3497,8 |
| 2009 | 1683 | 1907,4 | 561 | 336,6 | 2244 |
| 2010 | 22,5 | 25,5 | 7,5 | 4,5 | 30 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## RAZEM | 4328,85 | 4906,03 | 1442,95 | 865,77 | 5771,8 |
| Wielokulturowość i dziedzictwo kulturowe |  |  |  |  |  |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 237 | 268,6 | 79 | 47,4 | 316 |
| 2009 | 132,75 | 150,45 | 44,25 | 26,55 | 177 |
| 2010 | 96,75 | 109,65 | 32,25 | 19,35 | 129 |
| 2011 | 89,25 | 101,15 | 29,75 | 17,85 | 119 |
| 2012 | 90 | 102 | 30 | 18 | 120 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## RAZEM | 645,75 | 731,85 | 215,25 | 129,15 | 861 |
| Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 228,9975 | 259,5305 | 76,3325 | 45,7995 | 305,33 |
| 2009 | 38,1075 | 43,1885 | 12,7025 | 7,6215 | 50,81 |
| 2010 | 166,59 | 188,802 | 55,53 | 33,318 | 222,12 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## RAZEM | 433,695 | 491,521 | 144,565 | 86,739 | 578,26 |

W powyższym zestawieniu koszt realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych wynosi łącznie 53 609,92 tys. PLN. Suma dotacji z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych UE i MF EOG oraz wymaganego  wkładu własnego w rozbiciu na poszczególne lata od 2007  – 2015:

| Lp | Rok | Ogółem w tys. PLN | Wariant I dotacji 75% | Wariant II dotacji 85% | Wkład Własny 25% | Wkład Własny 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2007 | 600,10 | 450,08 | 510,09 | 150,03 | 90,02 |
| 3. | 2008 | 22 148,03 | 16 611,02 | 18 825,83 | 5 537,01 | 3 322,20 |
| 4. | 2009 | 16 158,80 | 12 119,10 | 13 734,98 | 4 039,70 | 2 423,82 |
| 5. | 2010 | 6 557,69 | 4 918,27 | 5 574,04 | 1 639,42 | 983,65 |
| 6. | 2011 | 2 910,20 | 2 182,65 | 2 473,67 | 727,55 | 436,53 |
| 7. | 2012 | 1 509,20 | 1 131,90 | 1 282,82 | 377,30 | 226,38 |
| 8. | 2013 | 1 306,45 | 979,84 | 1 110,48 | 326,61 | 195,97 |
| 9. | 2014 | 1 300,50 | 975,38 | 1 105,43 | 325,13 | 195,08 |
| 10. | 2015 | 1 132,40 | 849,30 | 962,54 | 283,10 | 169,86 |
|  | # RAZEM | 53 609,92 | 40 207,44 | 45 568,43 | 13 402,48 | 8 041,49 |

Z tabeli wynika, iż :

- Planowany koszt realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2007-2015 wynosi 53 609,92 tys. PLN (100%),

- Planowana dotacja – Wariant I 75 % dotacji – 40 207,44 tys. PLN (75%),

- Planowana dotacja – Wariant II 85 % dotacji  – 45 568,43 tys. PLN (85%),

- Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych  – Wariant I 25 % wkładu własnego -  13 402,48 tys.  PLN (25%),

- Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych  – Wariant I 15 % wkładu własnego – 8 041,49 tys. PLN (15%),

- Jak widać z poniższego zestawienia beneficjenci końcowi muszą zabezpieczyć w latach 2007-2015 wkład własny w wysokości od 11 078,57 tys. PLN (wariant II) do 18 464,29 tys. PLN (wariant I).

Zgodnie z wymogami obowiązującymi w funduszach strukturalnych UE i mechanizmów finansowych EOG każdy projekt musi mieć zgodnie z zasadą trwałości precyzyjnie określone wskaźniki monitorowania, czyli wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech fazach:

I faza – realizacji,

II faza – zamknięcia inwestycji,

III faza – w ciągu 2 lat po jej zakończeniu.

W funduszach strukturalnych UE i MF EOG  obowiązują następujące definicje tych wskaźników:

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. km jezdni).

REZULTATY – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Dla oceny „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów  na lata 2007 – 2015” przyjęto 21 wskaźników w tym:

A) Ocena realizacji celu nadrzędnego i celu szczegółowego 6  wskaźników:

- Wartość inwestycji objętych rewitalizacją,

- Średnie tempo wzrostu PKB /rocznie/,

- Zmniejszenie stopy bezrobocia,

- Tempo wzrostu konsumpcji /rocznie/,

- Tempo wzrostu inwestycji /rocznie/,

- Zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną,

B) W zakresie oczekiwanych produktów 7  wskaźników:

- Liczba budynków poddanych renowacji,

- Liczba budynków poddanych termorenowacji,

- Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje),

- Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji ,

- Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring),

- Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele  edukacyjno/społeczne,

- Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego.

C) W zakresie oczekiwanych rezultatów 8 wskaźników:

- Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym,.

- Liczba przestępstw w mieście,

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw,

- Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki,

- Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami,

- Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym,

- Liczba nowych przedsiębiorstw,

- Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych.

Oczekiwane wartości wskaźników podane zostały na rok 2016, czyli zgodnie z zasadą n + 3 obowiązującą w funduszach strukturalnych UE, 3 lata po zakończeniu programu rewitalizacji. Szczegółowa analiza logiki interwencji, mierzalnych wskaźników, ich oczekiwanej wartości, źródeł i sposobów weryfikacji oraz czynników warunkujących - zawiera matryca logiczna dla „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007-2015 ”.